Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy

UMOWA NR 11-…./AM/2018

W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . w Poznaniu pomiędzy Akademią Muzyczną 
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Marcina Elbanowskiego – Kanclerza Akademii Muzycznej w Poznaniu

z jednej strony, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego,
w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się wykonać dostawę pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa czterech instrumentów historycznych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

- Część 1: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawesynu typu muselar – 1 szt.

- Część 2: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawesynu typu francuskiego – 1 szt.

- Część 3: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klawesynu typu włoskiego – 1 szt.

- Część 4: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa wirginału – 1 szt.”,

na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2.

- Strony ustalają termin wykonania umowy: 450 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Przez termin wykonania umowy rozumie się dzień (datę) dostawy gotowych i zgodnych 
z wymaganiami SIWZ instrumentów do siedziby Zamawiającego.

- Przedmiot umowy odebrany zostanie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, składającą się z Pedagogów - Ekspertów.

- Przez odbiór końcowy należy rozumieć sprawdzenie stanu technicznego, parametrów techniczno-funkcjonalnych wykonanych instrumentów w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, jak również sprawdzenie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń gwarancyjnych w formie karty gwarancyjnej.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

§ 3.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   euro plus podatek VAT 
w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euro co daje kwotę brutto : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro, w tym:

- Wynagrodzenie za wykonanie klawesynu typ I – muselar – 1 szt. określa się 
na kwotę netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   euro plus podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euro co daje kwotę brutto : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro

- Wynagrodzenie za wykonanie klawesynu typ II – klawesyn typu francuskiego – 1 szt. określa się na kwotę netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   euro plus podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro co daje kwotę brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro

- Wynagrodzenie za wykonanie klawesynu typ III – klawesyn typu włoskiego – 1 szt. określa się na kwotę netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   euro plus podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro co daje kwotę brutto:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro

- Wynagrodzenie za wykonanie wirginału – 1 szt. określa się na kwotę netto:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   euro plus podatek VAT 
w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euro co daje kwotę brutto:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności obejmujące: zaprojektowanie, wykonanie instrumentów, transport, wyładunek, wniesienie, montaż, intonację, strojenie i uruchomienie instrumentów.

§ 4.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi etapami:

- fakturami przejściowymi w wysokości 25% wartości wynagrodzenia za wykonanie danego instrumentu, określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionymi po wykonaniu dokumentacji projektowej danego instrumentu oraz 
po podpisaniu protokołu odbioru tej dokumentacji przez Zamawiającego,

- fakturami przejściowymi w wysokości 75% wartości wynagrodzenia za wykonanie danego instrumentu, określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionymi po dostawie, montażu, strojeniu, intonacji i uruchomieniu danego instrumentu oraz po podpisaniu protokołu odbioru tego instrumentu przez Zamawiającego,

- fakturą końcową w wysokości pozostałego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną po dostawie, montażu, strojeniu, intonacji 
i uruchomieniu wszystkich instrumentów objętych niniejszą umową. oraz 
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego,

- Podstawą wystawienia faktur przejściowych za sporządzenie dokumentacji projektowej danego instrumentu będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur przejściowych za dostarczenie danego instrumentu będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego, przy czym niezbędnym załącznikiem do protokołu odbioru częściowego jest oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w formie karty gwarancyjnej dla dostarczonego instrumentu

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, przy czym niezbędnym załącznikiem do protokołu odbioru końcowego jest oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w formie karty gwarancyjnej dla dostarczonego instrumentu.

- Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej danego instrumentu Wykonawca będzie zobowiązany do stałych konsultacji merytorycznych z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego i do uwzględniania jego uwag i zastrzeżeń. Dokumentacja projektowa musi zostać sporządzona według wymagań SIWZ i wymaga akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia występowania istotnych niezgodności dostarczonego instrumentu z projektem lub wymaganiami SIWZ, których usunięcie w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru danego instrumentu. W takim przypadku Wykonawca zabierze dostarczony instrument z siedziby Zamawiającego na własny koszt.

§ 5.

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami odbiorowymi (protokół odbioru).

§ 6.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy określa oferta i liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Ewentualne wady w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w okresie 21 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedłużenie ww. okresu wymaga uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

- Zamawiający będzie skutecznie zgłaszał Wykonawcy wady pisemnie lub faksem
na nr ………….………… lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………

- Jeżeli w okresie gwarancji wymagane będzie wykonanie czynności serwisowych instrumentu, to czynności te Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 3. Czynności serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego – w miejscu zamontowania instrumentu. Jeżeli czynności serwisowe 
z uzasadnionych względów powinny być wykonywane w siedzibie Wykonawcy lub 
w innym miejscu, to koszt niezbędnej translokacji instrumentu lub jego części pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancyjny), zgodne z przepisami K.c. (Dział III Gwarancja przy sprzedaży).

- Treść oświadczenia gwarancyjnego nie może być sprzeczna z treścią niniejszego paragrafu.

- Ustawowy okres rękojmi za wady ustala się na równi z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady albo z tytułu gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od dnia, w którym wady najpóźniej powinny być usunięte.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy przekroczy 60 dni. Prawo odstąpienia może być zrealizowane 
w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy.

§ 8.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, jeżeli wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca zdoła to w sposób jednoznaczny udowodnić i w razie potrzeby udokumentować. Zmiana terminu wykonania umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne rozstrzyga Polski sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  pozostających 
na prawach oryginału, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                  		           WYKONAWCA :