Poznań, dnia 23.05.2018 r.

**Zmiana treści SIWZ**

**w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87”. Oznaczenie sprawy: 2/AM/2018.**

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 2-3, w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

**SIWZ**

**Przed zmianą było:**

1. ***Termin wykonania zamówienia.***

*Zamówienie należy wykonać w ciągu* ***360 dni*** *licząc od dnia zawarcia umowy   
w sprawie zamówienia publicznego.*

**Po zmianie jest:**

1. ***Termin wykonania zamówienia.***

*Zamówienie należy wykonać w ciągu* ***620 dni*** *licząc od dnia zawarcia umowy   
w sprawie zamówienia publicznego.*

**Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz oferty)**

**Przed zmianą było:**

1. *Termin realizacji:* ***360*** *dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.*

**Po zmianie jest:**

1. *Termin realizacji:* ***620*** *dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.*

**Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy)**

**Przed zmianą w § 2 ust. 1 było:**

1. *Strony ustalają termin wykonania umowy:* ***360 dni*** *od dnia zawarcia niniejszej umowy.*

**Po zmianie w § 2 ust. 1 jest:**

1. *Strony ustalają termin wykonania umowy:* ***620 dni*** *od dnia zawarcia niniejszej umowy.*

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane w dniu 22.05.2018 r. do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

**Zamieszczono:** strona internetowa Zamawiającego [www.amuz.edu.pl](http://www.amuz.edu.pl)

**Kanclerz**

**Marcin Elbanowski**